進捗共有ミーティング

ぐんぐん 現状のご報告と、これからの進め方

2026年8月21日（金）

出席：めたん様 ／ Souzoh（海野 翔平・菊池 星哉）

1. 本日お話ししたいこと

・アプリの現在地の共有 — どこまで出来ていて、何が残っているか

・ご相談：マイページの置き場所 — 画面下のメニュー構成について、ご意見をいただきたいです

・ドメインまわりの段取り — 菊池と進めさせてください

2. アプリの現在地

交換の一連の流れは、すべて動く状態になっています。

| 項目 | 状況 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 交換フローの検証 | 22 / 22 通過 | 出品→水やり→収穫→発送→受取→評価 |
| 決済まわりの検証 | 14 / 14 通過 | 肥料チャージ・プレミアム |
| App Store | 提出済み | 1.0.1（ビルド15）を8月21日に提出しました |
| 管理画面 | 稼働中 | 運営に必要な操作はひと通り |

できあがっている機能

・タネを植える（出品）・写真の切り抜き

・水やり（1つの木につき1人1回）

・収穫と、玉突きの輪の成立

・取引詳細（今どの段階か・次に何をするか）

・発送前チェックリスト・お届け先の表示

・配送業者と追跡番号、追跡サイトへの遷移

・受け取り・評価（1取引1人1回）

・輪が完成したときのお祝い画面

・掲示板・コメント・いいね

・通報とブロック、運営側の対応画面

・プッシュ通知（数秒で届きます）

・肥料チャージ・プレミアム（Apple Pay 対応）

直近で手を入れたところ

・ホームに並び替えを追加（おすすめ／新着順／水やりが多い順／人気順）

・ログインボーナスを日曜始まりにし、連続ログイン日数を表示

・肥料の購入前に、内容の確認と同意を挟むように

・通知の削除・保存（しおり）

・読みづらかった文章・改行の調整

・管理画面の作り直し（一覧にメール・出品数・取引数を表示、状態の色分け、メール検索）

・PCから確認できるWeb版の不具合を修正（アイコンが表示されない問題）

ご報告：データベースの作り直しについて

8月21日、本番用に用意していたデータベースが失われる事象がありました。設計・機能はすべて手元に残っていたため、同日中に作り直して復旧済みです。交換フロー22件・決済14件の検証も、作り直した後にすべて通しています。

まだ一般公開前で、入っていたのは弊社のテストデータのみです。利用者のデータや事業上の影響はありません。再発防止として、日次でバックアップを取る仕組みのご用意を提案させてください（現時点では未着手です）。

3. ご相談：マイページの置き場所

いまの状態

画面下のメニュー：ホーム ／ 掲示板 ／ 収穫 ／ プレミアム ／ 取引

マイページは、画面右上のアイコンに移しています。

「取引」は使う頻度が高いので画面下に置きたい、というご要望を反映しました。ただし下のメニューは5つが上限のため、押し出される形でマイページを右上へ動かしています。

ご提案

画面下のメニュー：ホーム ／ 掲示板 ／ 収穫 ／ 取引 ／ マイページ

プレミアムを下のメニューから外し、マイページを戻す案です。

そう考える理由

・月額プランを常設タブに置いているアプリはあまり見かけません。常に売り込まれている印象になりやすいためです

・マイページは住所・出品履歴・設定など、用事があって開く画面です。探して見つからないと困ります

・プレミアムは「もっと使いたい」と思った瞬間に出す方が効きます。その仕掛けはすでに実装済みです

プレミアムの見せ方（外した場合）

・タネを植えるとき・水やりするときに案内を表示（実装済み。「今日はもう表示しない」も選べます）

・マイページから「プランを管理・解約する」でいつでも到達（実装済み）

・肥料が足りないときの導線に追加（ご希望があれば）

ご判断いただきたいこと：プレミアムを下のメニューから外し、マイページを戻してよろしいでしょうか。「露出が減るのは避けたい」というご意向であれば、現状のままでも問題ありません。

4. ドメインまわり

・メール送信用の独自ドメイン設定 — 通知メールが迷惑メールに入りにくくなります。Wix側のDNS設定が必要です

・公式サイトと利用規約ページ — 現在、規約ページが表示できない状態です（アプリ内には掲載済み）

・管理画面のURL — 独自ドメインを割り当てるかどうか

Wixの管理画面にアクセスできる方と、直接やり取りさせていただけると早く進みます。

5. めたん様にご確認・ご準備いただきたいこと

| 項目 | 内容 | 状況 |
| --- | --- | --- |
| 特定商取引法に基づく表記 | 事業者名・所在地・電話番号。有料機能があるため法令上必要です | 未確定 |
| 既存160名の名簿 | メールアドレスと表示名。取り込みの仕組みは用意済みです | お待ちしています |
| 公式サイトの利用規約ページ | 本文はこちらで用意済み。掲載をお願いします | 404のまま |
| Wix の DNS 情報 | メール送信の独自ドメイン設定に使います | お待ちしています |
| Stripe の本番切り替え | 現在テストモードです。切り替える時期をご相談させてください | ご判断 |
| 管理画面のパスワード | 簡易なものを設定しています。運用開始前の変更を推奨します | ご判断 |
| 年齢制限に関する追加回答 | Appleからの新しい質問です（期限：9月7日） | 対応可能 |

6. これからの進め方

・App Store の審査 — 8月21日にビルド15を提出しました。結果は通常1〜3日で分かります

・審査対応 — 指摘があれば都度修正して再提出します

・提出後に直した分の反映 — 実機で見つかった不具合の修正は、審査に出したビルドより後のものです。審査が通ったあと、アプリの更新として配信します（ストアの再審査は不要です）

・本日ご判断いただく点の反映 — メニュー構成が決まり次第、すぐ反映します

・既存160名へのご案内 — 名簿をいただき次第、取り込みと案内メールの準備をします

・バックアップの仕組み — ご了承いただければ用意します

7. PCからお試しいただけます

実機がなくても、パソコンのブラウザから同じ画面をひと通り触っていただけます。

https://gungun-web.pages.dev

お試し用アカウント：metan@example.com ／ パスワード：password

動作確認用のため、中身はテストデータです。管理画面のURLとパスワードは、別途安全な方法でお渡しします。

ぐんぐん 進捗共有ミーティング議事録 ／ 2026年8月21日 ／ Souzoh